### Giai đoạn 1: Khảo sát, Thu thập & Chuẩn bị Dữ liệu (Data Preparation)

Mục tiêu: Đảm bảo tập dữ liệu huấn luyện và kiểm thử phản ánh đúng điều kiện thực tế tại cổng trường Đại học Vinh.

- 1.1. Khảo sát thực tế tại cổng trường Đại học Vinh:

  - Khảo sát góc đặt camera (độ cao, góc nghiêng khoảng 15°–30° để thấy rõ biển số).

  - Đánh giá các điều kiện ánh sáng: ban ngày, ngược sáng, trời mưa/chập tối, ban đêm có đèn xe rọi.

- 1.2. Thu thập dữ liệu hình ảnh/video:

  - Thu thập dữ liệu biển số xe máy và ô tô (Việt Nam gồm biển 1 dòng cho ô tô và biển 2 dòng cho xe máy).

  - Bổ sung các trường hợp khó: biển số bị mờ, dính bùn đất, góc nghiêng, khoảng cách xa/gần.

- 1.3. Gán nhãn dữ liệu (Data Annotation):

  - Dùng các công cụ dán nhãn như Roboflow, LabelImg hoặc CVAT.

  - Gán nhãn bounding box cho vùng chứa biển số xe (chuẩn định dạng YOLO).

- 1.4. Tiền xử lý & Tăng cường dữ liệu (Data Augmentation):

  - Chia tập dữ liệu thành các tập Train / Validation / Test (thường theo tỉ lệ 70 / 20 / 10 hoặc 80 / 10 / 10).

  - Áp dụng tăng cường dữ liệu: xoay nhẹ, đổi độ sáng, thêm nhiễu/mờ giả lập thời tiết xấu.

### Giai đoạn 2: Nghiên cứu & Huấn luyện Mô hình AI (AI & Computer Vision Core)

Mục tiêu: Xây dựng pipeline hoàn chỉnh từ phát hiện biển số, tiền xử lý đến nhận dạng ký tự chuẩn xác.

- 2.1. Phát hiện biển số xe (Plate Detection) với YOLOv8:

  - Huấn luyện mô hình YOLOv8n (nano) hoặc YOLOv8s để đảm bảo tốc độ suy luận (inference) theo thời gian thực (real-time).

  - Đánh giá chất lượng mô hình qua các chỉ số: Precision, Recall, mAP@0.5, mAP@0.5:0.95.

  - Cắt (crop) vùng biển số từ khung hình dựa trên tọa độ bounding box phát hiện được.

- 2.2. Tiền xử lý ảnh biển số với OpenCV:

  - Cân chỉnh góc nghiêng (Skew correction / Perspective Transform) nếu biển số bị lệch góc.

  - Tăng cường độ tương phản (CLAHE), lọc nhiễu, chuyển đổi ảnh xám/nhị phân để hỗ trợ OCR.

- 2.3. Nhận dạng ký tự (Text Recognition) với PaddleOCR:

  - Tích hợp PaddleOCR (hoặc finetune với CTC Loss nếu cần tăng độ chính xác trên font ký tự biển số Việt Nam).

  - Xử lý trường hợp biển số xe máy (2 dòng): xác định dòng trên (mã tỉnh/seri) và dòng dưới (số thứ tự) để ghép chuỗi theo đúng thứ tự logic.

- 2.4. Hậu xử lý & Chuẩn hóa chuỗi bằng Regex:

  - Viết các mẫu biểu thức chính quy (Regex) theo quy chuẩn biển số xe Việt Nam (ví dụ: 37-B1 123.45, 37A-123.45).

  - Lọc nhiễu ký tự dễ nhầm lẫn do OCR (ví dụ: số 8 và chữ B, số 0 và chữ D/O, số 1 và chữ I/L).

### Giai đoạn 3: Thiết kế Cơ sở dữ liệu & Nghiệp vụ Quản lý (Database & Logic)

Mục tiêu: Quản lý lượt xe ra vào, đối chiếu vé lượt / vé tháng và lưu trữ bằng chứng hình ảnh.

- 3.1. Thiết kế lược đồ Cơ sở dữ liệu (MySQL / SQL Server):

  - Bảng Vehicles / RegisteredUsers: Lưu danh sách xe đăng ký trước (giảng viên, sinh viên, cán bộ trường).

  - Bảng Logs / Transactions: Lưu thông tin mỗi lượt ra/vào (Mã thẻ/ID lượt, biển số vào, biển số ra, thời gian vào, thời gian ra, đường dẫn ảnh chụp xe/biển số, trạng thái: đang trong bãi hay đã ra).

  - Bảng ParkingSlots / Stats: Thông tin tổng số chỗ đỗ, số chỗ còn trống trong bãi.

- 3.2. Xây dựng logic nghiệp vụ kiểm soát:

  - Luồng xe vào (In-flow): Phát hiện xe -> nhận diện biển số -> chụp ảnh lưu hệ thống -> ghi nhận thời gian vào -> mở barrier (hoặc giả lập tín hiệu cho phép vào).

  - Luồng xe ra (Out-flow): Phát hiện xe -> nhận diện biển số -> truy vấn lịch sử xe vào gần nhất -> so khớp biển số vào và ra -> cảnh báo nếu không trùng khớp hoặc báo hợp lệ cho xe qua.

  - Xử lý ngoại lệ: Không nhận diện được biển số, biển số giả/không khớp, xe vào nhưng chưa ra mà lại có lượt vào mới.

### Giai đoạn 4: Xây dựng Ứng dụng Giao diện Quản trị (GUI / Dashboard)

Mục tiêu: Giúp nhân viên bảo vệ/quản trị viên dễ dàng giám sát tại chốt trực.

- 4.1. Lựa chọn nền tảng giao diện:

  - Phương án Desktop App: PyQt / Tkinter / CustomTkinter (phù hợp máy trạm tại chốt trực, dễ bắt luồng camera mượt mà).

  - Phương án Web Dashboard: Flask / FastAPI kết hợp React/Vue/HTML-Bootstrap (phù hợp quản lý từ xa, xem báo cáo).

- 4.2. Xây dựng các chức năng màn hình giám sát trực tiếp:

  - Hiển thị luồng video camera thời gian thực (Camera làn vào & Camera làn ra).

  - Khung hiển thị ảnh chụp cắt biển số và kết quả nhận diện tức thì.

  - Hiển thị trạng thái so khớp (Xanh: Hợp lệ / Đỏ: Biển số lệch cảnh báo).

- 4.3. Xây dựng phân hệ quản lý & thống kê:

  - Tra cứu, tìm kiếm lịch sử xe ra vào theo biển số, khoảng thời gian.

  - Thống kê lưu lượng xe theo giờ cao điểm/thấp điểm trong ngày để phân tích ùn tắc.

  - Báo cáo tổng số lượng xe đang còn tồn trong khuôn viên trường.

### Giai đoạn 5: Tích hợp Hệ thống, Kiểm thử & Đánh giá (Testing & Deployment)

- 5.1. Tích hợp toàn diện pipeline:

  - Kết nối luồng Camera -> YOLOv8 -> OpenCV -> PaddleOCR -> Regex -> Database -> GUI.

  - Tối ưu hóa đa luồng (Multi-threading) để giao diện không bị giật/lag khi AI đang xử lý suy luận.

- 5.2. Đánh giá hiệu năng hệ thống (Metrics & Benchmark):

  - Đo độ trễ xử lý (Latency / FPS) cho 1 lượt xe (mục tiêu: dưới 1 - 1.5 giây/lượt để không gây ùn tắc).

  - Tính toán độ chính xác nhận diện biển số tổng thể (Accuracy / Recognition Rate) trên tập dữ liệu kiểm thử thực tế.

- 5.3. Thử nghiệm thực tế & Tinh chỉnh:

  - Chạy thử nghiệm mô phỏng trên các video quay thực tế từ cổng trường.

  - Tinh chỉnh các tham số ngưỡng (threshold confidence của YOLO, tham số lọc của OpenCV) để đạt cân bằng tối ưu giữa tốc độ và độ chính xác.

### Giai đoạn 6: Viết Báo cáo Thực tập & Chuẩn bị Báo cáo Bảo vệ

- 6.1. Soạn thảo báo cáo thực tập chuyên ngành:

  - Tổng quan đề tài, khảo sát thực trạng bãi xe trường Đại học Vinh.

  - Cơ sở lý thuyết về thị giác máy tính, mạng nơ-ron tích chập (CNN), YOLOv8, OCR

  - Thiết kế hệ thống kiến trúc, lược đồ CSDL, thuật toán chi tiết.

  - Kết quả thực nghiệm, hình ảnh giao diện, đánh giá ưu/nhược điểm.

- 6.2. Chuẩn bị Slide & Kịch bản Demo:

  - Chuẩn bị video quay demo kịch bản xe vào/xe ra (bao gồm cả trường hợp hợp lệ và trường hợp cảnh báo biển số sai).

  - Làm slide thuyết trình súc tích, tập trung vào giải pháp giải quyết bài toán ùn tắc và tính thực tiễn.

### Demo Lộ trình 8 tuần

| Tuần | Thành viên A | Thành viên B |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cài môi trường, thử PaddleOCR, tìm dataset công khai, xin phép quay | Cài môi trường, thiết kế lược đồ CSDL, dựng khung GUI, chốt giao diện recognize() |
| 2 | Quay dữ liệu, gán nhãn, train YOLOv8 lần 1 | Cài DB, viết CRUD, logic xe vào/ra với dữ liệu giả; hỗ trợ gán nhãn |
| 3 | Train lại, đánh giá mAP, crop biển, OCR thô | GUI giám sát: hiển thị video, ảnh crop, kết quả, đèn xanh/đỏ |
| 4 | Phân loại 1/2 dòng, tách dòng, regex + sửa theo vị trí | Tra cứu lịch sử, xử lý ngoại lệ (không đọc được, vào trùng) |
| 5 | Tiền xử lý so sánh có/không, gán nhãn tập kiểm thử OCR, phân tích lỗi | Tích hợp pipeline thật vào GUI, đa luồng (QThread/threading + queue) |
| 6 | Tracking + bỏ phiếu đa khung hình (nếu đạt mốc) | Thống kê giờ cao điểm, số xe đang trong bãi; fuzzy matching |
| 7 | Đo metrics: mAP, exact match, CER, latency, FPS | Kiểm thử toàn hệ thống trên video thật, sửa lỗi |
| 8 | Viết phần lý thuyết và kết quả báo cáo | Viết phần thiết kế hệ thống, quay video demo, làm slide |